# 江苏省扬州技师学院内部采购招标项目技术文件

一、项目简要说明

1、项目名称：学院南门户外大屏迁移项目采购

2、招标项目简要说明

# 江苏省扬州技师学院新校区南门暂未启用，原南门处户外LED大屏需原地搬迁移位。原朝向为向南面向南门，现需调整朝向西，面向教学楼。在搬迁过程中LED屏幕及相关设备不得受损，同时需满足与学校户外广播系统完成对接互联。

# 3、预算金额

# 预算金额：3万元。

# 设预算金额为最高限价。

二、项目需求：

1、项目清单

| 序号 | 项目内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地基（含C30混凝土浇筑） | 2项 |
| 2 | 大屏立柱（钢筋、方钢） | 2项 |
| 3 | 土方外运 | 1项 |
| 4 | 移屏拆除加器械、焊接、安装 | 1项 |
| 6 | 空调移机及美化 | 1项 |

三、项目其它要求：

1、本工程为包工包料交钥匙工程，搬迁移位实施需包含所有实施所需的技术服务、辅材等费用； 
2、由于搬迁系统涉及学校核心业务系统，搬迁前，实施方需提供完整、详尽的搬迁方案，包括具体搬迁实施方案、应急处置预案等；实施方应确保搬迁过程设备无损伤，搬迁后大屏工作状态与搬迁前一致，不能影响系统相关配置、功能、性能；

3、本工程的安全责任由中标供应商自行承担，施工期间中标方负责施工安全，严格遵守安全操作规程操作，投标时提供安全施工承诺书；完工后负责清理施工现场。

5、中标人负责设备的搬迁、安装，保证搬迁实施完成后大屏工作状态与搬迁前一致。

6、项目质保一年。

7、完工工期：中标后15日内。

8、为保证项目实施质量，潜在投标人报名前如有需要，于2024年11月25日9：00—11：30统一进行现场勘察，勘察对接人：刘老师（联系电话：15371346246）